**ANEXA 6**

**STRATEGIA DE ACHIZITII SI PLANUL DE IMPLEMENTARE**

**Planul de achizitii si de implementare propus**

In plus, fata de termenele prezentate in tabelul de mai jos, va exista o perioada de asigura pentru defecte, de un an calendaristic de la data de finalizare a fiecarui Contract:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr . crt.** | **Denumire Contract** | **Data inceperii** | **Data finalizarii** |
| 1 | "Statie de pompare apa uzata SPAU Constitutiei si conducta de refulare" | 2014 | 2014 |
| 2 | Reabilitare statie tratare Cermei (2625 loc.) si Sepreus (2481 loc.) - Contract 36/13.05.2011, Antreprenor Hidro-Kor KFT Sentes, Ungaria | 2011 | 2011 |
| 3 | Reabilitare statie tratare Varsand - Contract 85/17.08.2011, Antreprenor Hidro-Kor KFT Sentes, Ungaria | 2011 | 2011 |

Tabel 1 – Sinteza cu privire la termenele propuse pentru finalizare contractelor de lucrari.

Tabelul de mai jos ilustreaza toate licitatiile propuse.

Tabel 2 – Contracte propuse - procedura de licitatie si costurile nete in preturi curente.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr . crt.** | **Cost estimat net** | **Cheltuieli neprevazute** | **Valoare contractuala estimata** | | **Tipul contractului** | | **Tipul procedurii de licitatie** | | **Descriere succinta a Contractului** |
| **Euro (preturi curente, fara TVA)** | | |  | |  | |  | |
| 1 | 209.941 | 90.059 | 300.000 | | FIDIC Rosu | | Deschisa | | "Statie de pompare apa uzata SPAU Constitutiei si conducta de refulare" |
| 2 | 77.531 | 7.647 | 85.178 | | FIDIC Galben | | Reabilitare statie tratare Cermei (2625 loc.) si Sepreus (2481 loc.) - Contract 36/13.05.2011, Antreprenor Hidro-Kor KFT Sentes, Ungaria |
| 3 | 44.089 | 4.346 | 48.435 | | Reabilitare statie tratare Varsand - Contract 85/17.08.2011, Antreprenor Hidro-Kor KFT Sentes, Ungaria |
| **Total general** | **399.852** | **33.762** | **433.614** | |  | |  | |  |